RETROPLANNING

Plateforme de Gouvernance de Donnees

Projet DataShield - ENSIAS 2024-2025

Objectif: Atteindre un score de stabilite de 90/100 (Grade A)

Score Actuel: ~75/100 - Necessite des ameliorations ciblees

Equipe: BAZZAOUI Younes, ELGARCH Youssef, IBNOU-KADY Nisrine, TOUZANI Youssef

Infrastructure: Migration HDP: VMware → Docker

Document genere le: 01/02/2026

# Table des Matieres

(Clic droit sur la table et selectionner "Mettre a jour les champs" pour actualiser)

Resume Executif	3

Phase 1: Infrastructure et Configuration	4

Standardisation de la Configuration	4

Correction des Incohérences IP	5

Migration HDP: VMware vers Docker	6

Phase 2: Stabilisation des Services	8

Services Core - Actions Correctives	8

Integration HDP (Atlas/Ranger)	9

Phase 3: Tests et Assurance Qualite	10

Tests Unitaires	10

Tests d'Integration	11

Phase 4: Deploiement et Monitoring	12

Tableau de Bord des KPIs	13

Gestion des Risques	15

# Resume Executif

Ce document presente le retroplanning detaille pour la stabilisation de la plateforme DataGov. Le projet actuel fonctionne avec une architecture microservices solide mais presente des problemes de configuration et de stabilite lies principalement a l'infrastructure HDP sur VMware. Une migration strategique vers Docker est proposee pour resoudre ces problemes de maniere durable.

## Problematiques Identifiees

| Probleme | Severite | Impact |
| --- | --- | --- |
| Incoherence des adresses IP HDP | HAUTE | Services incapables de se connecter a Atlas/Ranger |
| Mode MOCK activable | MOYENNE | Masque les vrais problemes d'integration |
| Instabilite VMware HDP | HAUTE | IP changeante, ports dynamiques, ressources limitees |
| Couverture tests insuffisante | MOYENNE | Risque de regression non detecte |

## Objectifs du Retroplanning

Ce plan d'action vise a atteindre les objectifs suivants sur une periode de 4 semaines:

- Migrer HDP de VMware vers Docker pour stabilite accrue

- Standardiser la configuration et eliminer les incoherences IP

- Stabiliser l'integration avec HDP (Atlas/Ranger)

- Atteindre une couverture de tests > 80%

- Etablir un systeme de monitoring avec KPIs clairs

- Atteindre le score cible de 90/100

# Phase 1: Infrastructure et Configuration

Semaine 1-2 - Configuration Centralisee et Standardisation

Cette phase se concentre sur la resolution des problemes de configuration identifies. L'objectif est d'eliminer toutes les incoherences et d'etablir une configuration centralisee via des variables d'environnement.

## 1.1 Standardisation de la Configuration

### Etapes a Realiser

| Delai | Action | Description | Duree | Priorite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jour 1 | Creation du fichier .env centralise | Definir toutes les URLs et credentials | 1h | Critique |
| Jour 1-2 | Modification atlas_client.py | Utiliser os.getenv() pour ATLAS_URL | 2h | Critique |
| Jour 2 | Modification ranger_client.py | Utiliser os.getenv() pour RANGER_URL | 2h | Critique |
| Jour 3 | Mise a jour scripts Airflow | Corriger les IPs hardcodees dans les DAGs | 3h | Haute |
| Jour 4 | Mise a jour frontend React | Corriger SettingsPage.tsx | 1h | Haute |
| Jour 5 | Validation configuration | Verifier aucune IP hardcodee restante | 2h | Haute |

### Structure du Fichier .env Recommande

# Configuration HDP
ATLAS_URL=http://192.168.110.132:21000
RANGER_URL=http://192.168.110.132:6080
ATLAS_USER=admin
ATLAS_PASSWORD=ensias2025
RANGER_USER=admin
RANGER_PASSWORD=hortonworks1
# Configuration MongoDB
MONGODB_URI=mongodb+srv://...
# Mode Production
MOCK_GOVERNANCE=false

## 1.2 Correction des Incohérences IP

Les fichiers suivants contiennent des adresses IP hardcodees qui doivent etre corrigees:

| Fichier | IP Actuelle | Action |
| --- | --- | --- |
| services/common/atlas_client.py:10 | 100.91.176.196 | Remplacer par variable env |
| services/common/ranger_client.py:19 | 100.91.176.196 | Remplacer par variable env |
| airflow/dags/daily_export_pipeline.py:186 | 100.91.176.196 | Remplacer par variable env |
| frontend-react/src/pages/SettingsPage.tsx:93 | 100.91.176.196 | Remplacer par variable env |
| diagnose_integrations.py | 192.168.110.132 | Verifier coherence |
| airflow/datasets/verify_policies.py:3 | 192.168.110.132 | Verifier coherence |

### KPIs de Validation - Phase 1

| KPI | Seuil Minimum | Objectif | Mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'IP hardcodees restantes | 0 | 100% | Verification grep |
| Variables d'environnement definies | >= 8 | 100% | Verification fichier .env |
| Temps de reconfiguration | < 1 jour | Oui | Mesure chronometree |
| Tests de connectivite reussis | 100% | 100% | Scripts de test |

## 1.3 Migration HDP: VMware vers Docker

La migration de l'infrastructure HDP de VMware vers Docker est une decision strategique pour ameliorer significativement la stabilite et la portabilite de la plateforme.

### Problemes avec VMware HDP

- Ressources insuffisantes - HDP Sandbox necessite 10GB+ RAM minimum

- Ports dynamiques - VMware NAT peut changer les ports mappes

- Services interdependants - Atlas depend de Kafka, Solr, HBase, Zookeeper

- IP qui change - L'IP de la VM peut changer selon la configuration reseau

- Difficulte de backup et restauration de l'etat HDP

### Avantages de Docker HDP

- Isolation complete des services - Chaque composant HDP dans son conteneur

- Configuration statique des ports - Mapping explicite host:container

- IP fixe via reseau Docker - Utilisation de noms de service DNS

- Facilite de backup - Snapshots de volumes Docker

- Portabilite - Deploiement identique sur n'importe quel environnement

- Scalabilite - Possibilite de scaler les services individuellement

### Architecture Docker HDP Proposee

# docker-compose.hdp.yml
version: '3.8'
services:
  atlas:
    image: hdp-atlas:latest
    ports:
      - "21000:21000"
    environment:
      - ATLAS_PROVISION_STATUS=default
    networks:
      - hdp-network
  ranger:
    image: hdp-ranger:latest
    ports:
      - "6080:6080"
    environment:
      - RANGER_ADMIN_PASSWORD=hortonworks1
    networks:
      - hdp-network
networks:
  hdp-network:
    driver: bridge

### Plan de Migration

| Delai | Action | Description | Duree | Priorite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jour 1 | Creation docker-compose.hdp.yml | Definir tous les services HDP | 3h | Critique |
| Jour 2 | Configuration volumes persistants | Assurer la persistance des donnees | 2h | Critique |
| Jour 3 | Test local Docker HDP | Valider le fonctionnement complet | 4h | Haute |
| Jour 4 | Migration des donnees | Exporter/importer les metadonnees Atlas | 3h | Haute |
| Jour 5 | Validation complete | Comparer fonctionnalites VMware vs Docker | 4h | Haute |
| Jour 6-7 | Switch production | Basculer vers Docker et monitorer | 4h | Critique |

### KPIs de Validation - Migration Docker

| KPI | Seuil Minimum | Objectif | Mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps de demarrage HDP | < 5 min | < 3 min | Chronometre |
| Disponibilite services | >= 99% | 99.5% | Monitoring |
| IP statique garantie | Oui | Oui | Configuration |
| Backup/Restore teste | Fonctionnel | Fonctionnel | Test pratique |
| Parite fonctionnalites | 100% | 100% | Comparaison |

# Phase 2: Stabilisation des Services

Semaine 2-3 - Correction des Services Core et Integration HDP

Cette phase vise a stabiliser les services principaux et a garantir une integration robuste avec l'infrastructure HDP (Apache Atlas et Apache Ranger).

## 2.1 Services Core - Actions Correctives

| Service | Score | Probleme Identifie | Action Corrective |
| --- | --- | --- | --- |
| auth-serv | 90/100 | Pas de refresh token | Ajouter endpoint /refresh |
| classification-serv | 85/100 | Modeles Transformers lents | Pre-telecharger les modeles |
| cleaning-serv | 85/100 | Cache in-memory risque | Ajouter persistance cache |
| quality-serv | 90/100 | Aucun | Maintenir performance |
| ethimask-serv | 85/100 | Aucun | Optimiser masquage |
| annotation-serv | 85/100 | Aucun | Valider workflow |

## 2.2 Integration HDP (Atlas/Ranger)

L'integration avec HDP est critique pour la gouvernance des donnees. Les actions suivantes doivent etre realisees pour garantir la stabilite:

### Verification de la Connectivite Atlas

# Test de connectivite Atlas
curl -u admin:ensias2025 \
  http://192.168.110.132:21000/api/atlas/v2/types/typedefs
# Reponse attendue: JSON avec les types definis

### Verification de la Connectivite Ranger

# Test de connectivite Ranger
curl -u admin:hortonworks1 \
  http://192.168.110.132:6080/service/public/v2/api/policies
# Reponse attendue: Liste des politiques JSON

### Etapes d'Integration

| Delai | Action | Description | Duree | Priorite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jour 1 | Test connectivite Atlas | Verifier l'acces a l'API Atlas | 30min | Critique |
| Jour 1 | Test connectivite Ranger | Verifier l'acces a l'API Ranger | 30min | Critique |
| Jour 2 | Configuration MOCK_GOVERNANCE | Desactiver le mode mock | 1h | Critique |
| Jour 3 | Test pipeline complet | Upload -> Clean -> Classify -> Quality | 4h | Haute |
| Jour 4 | Validation politiques Ranger | Verifier les politiques d'acces | 2h | Haute |
| Jour 5 | Test de charge | Simuler 100 requetes concurrentes | 3h | Moyenne |

### KPIs de Validation - Phase 2

| KPI | Seuil Minimum | Objectif | Mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux de disponibilite Atlas | >= 99% | 99.5% | Monitoring |
| Taux de disponibilite Ranger | >= 99% | 99.5% | Monitoring |
| Temps de reponse moyen | < 200ms | < 150ms | Metriques API |
| Taux d'erreur API | < 1% | < 0.5% | Logs d'erreur |
| Pipeline complet reussi | 100% | 100% | Tests E2E |

# Phase 3: Tests et Assurance Qualite

Semaine 3-4 - Implementation des Tests et Validation

Cette phase est consacree a l'implementation exhaustive des tests unitaires et d'integration pour garantir la stabilite et prevenir les regressions.

## 3.1 Tests Unitaires

La structure suivante doit etre implementee pour atteindre une couverture de > 80%:

| Fichier de Test | Tests | Couverture Cible | Focus |
| --- | --- | --- | --- |
| test_auth_service.py | 12 | 85% | JWT, roles, hashage |
| test_taxonomie_service.py | 11 | 80% | Patterns marocains |
| test_presidio_service.py | 6 | 80% | Detection PII |
| test_cleaning_service.py | 14 | 80% | Nettoyage donnees |
| test_classification_service.py | 12 | 80% | Classification ML |
| test_correction_service.py | 8 | 75% | Correction auto |
| test_annotation_service.py | 9 | 75% | Workflow validation |
| test_quality_service.py | 10 | 85% | Metriques ISO 25012 |
| test_ethimask_service.py | 13 | 80% | Masquage contextuel |
| TOTAL | 95 | > 80% | - |

### Plan d'Implementation des Tests

| Delai | Action | Description | Duree | Priorite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jour 1-2 | Tests auth-serv | 12 tests - JWT, roles, hashage | 6h | Critique |
| Jour 2-3 | Tests classification-serv | 12 tests - ML, classification | 6h | Haute |
| Jour 3-4 | Tests cleaning-serv | 14 tests - upload, nettoyage | 6h | Haute |
| Jour 4-5 | Tests quality-serv | 10 tests - metriques ISO | 5h | Haute |
| Jour 5-6 | Tests services restants | 47 tests - autres services | 12h | Moyenne |
| Jour 7 | Execution et validation | Tous les tests doivent passer | 4h | Critique |

## 3.2 Tests d'Integration

Les tests d'integration valident le fonctionnement global du pipeline de traitement des donnees.

### Scenarios de Test E2E

- Upload CSV -> Profiling -> Nettoyage -> Detection PII

- Classification automatique -> Validation score confiance

- Evaluation qualite ISO -> Generation rapport

- Masquage contextuel -> Verification selon role

- Workflow annotation -> Validation humaine

### KPIs de Validation - Phase 3

| KPI | Seuil Minimum | Objectif | Mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Couverture de code globale | >= 80% | 85% | pytest --cov |
| Tests unitaires passes | 100% | 100% | CI/CD |
| Tests d'integration passes | 100% | 100% | CI/CD |
| Tests E2E reussis | 100% | 100% | Selenium/Cypress |
| Temps d'execution tests | < 5min | < 3min | CI/CD |

# Phase 4: Deploiement et Monitoring

Semaine 4 - Deploiement en Production et Supervision

La derniere phase concerne le deploiement en environnement de production et la mise en place d'un systeme de monitoring continu pour assurer la stabilite de la plateforme.

## 4.1 Checklist de Deploiement

| Categorie | Statut | Validation |
| --- | --- | --- |
| Configuration - .env complet | [ ] | Toutes les URLs definies |
| Configuration - Pas d'IP hardcodee | [ ] | Verification grep negative |
| Configuration - MOCK_GOVERNANCE=false | [ ] | Mode production active |
| Connectivite - Atlas accessible | [ ] | Test curl reussi |
| Connectivite - Ranger accessible | [ ] | Test curl reussi |
| Connectivite - MongoDB connecte | [ ] | Test connexion reussi |
| Fonctionnel - Pipeline complet | [ ] | Test E2E reussi |
| Fonctionnel - Masquage par role | [ ] | Test multi-roles reussi |
| Tests - Unitaires > 80% | [ ] | pytest --cov > 80% |
| Tests - E2E passes | [ ] | Tous les scenarios OK |

## 4.2 Commandes de Verification

# 1. Verifier la configuration
cat .env | grep -E "ATLAS|RANGER|MOCK"
# 2. Tester la connectivite Atlas
curl -u admin:ensias2025 \
  http://192.168.110.132:21000/api/atlas/v2/types/typedefs
# 3. Tester la connectivite Ranger
curl -u admin:hortonworks1 \
  http://192.168.110.132:6080/service/public/v2/api/policies
# 4. Lancer les tests
cd retroplanning && pytest tests/ -v
# 5. Verifier les IPs hardcodees
grep -r "100.91.176.196\|192.168.110.132" --include="*.py" services/

## 4.3 Plan de Rollback

En cas de probleme critique en production, le plan de rollback suivant doit etre execute:

- Activer immediatement MOCK_GOVERNANCE=true

- Restaurer la configuration precedente depuis le backup

- Redemarrer les services dans l'ordre: auth -> cleaning -> classification

- Notifier l'equipe et documenter l'incident

### KPIs de Validation - Phase 4

| KPI | Seuil Minimum | Objectif | Mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps de deploiement | < 30min | < 20min | Chronometre |
| Temps de rollback | < 10min | < 5min | Chronometre |
| Disponibilite plateforme | >= 99.5% | 99.9% | Monitoring |
| Alertes critiques | 0 | 0 | Systeme d'alerte |
| Score final plateforme | >= 90/100 | 90+/100 | Evaluation |

# Tableau de Bord des KPIs

Ce tableau resume l'ensemble des indicateurs cles de performance pour evaluer la stabilite et la qualite de la plateforme DataGov.

## KPIs Techniques

| KPI | Seuil Minimum | Objectif | Mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilite globale | >= 99.5% | 99.9% | Uptime monitoring |
| Temps de reponse API (p95) | < 200ms | < 150ms | APM metrics |
| Taux d'erreur HTTP 5xx | < 0.1% | < 0.05% | Logs serveur |
| Utilisation CPU moyenne | < 70% | < 60% | System monitoring |
| Utilisation memoire | < 80% | < 70% | System monitoring |
| Espace disque disponible | > 20% | > 30% | System monitoring |

## KPIs de Qualite

| KPI | Seuil Minimum | Objectif | Mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Couverture de tests | >= 80% | 85% | pytest --cov |
| Tests reussis | 100% | 100% | CI/CD pipeline |
| Code smells (SonarQube) | < 10 | < 5 | Analyse statique |
| Vulnerabilites critiques | 0 | 0 | Scan securite |
| Dette technique | < 5 jours | < 3 jours | SonarQube |

## KPIs Metiers

| KPI | Seuil Minimum | Objectif | Mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Precision detection PII | >= 90% | >= 95% | Dataset de test |
| Recall detection PII | >= 85% | >= 90% | Dataset de test |
| F1-Score classification | >= 0.88 | >= 0.92 | Evaluation ML |
| Temps traitement pipeline | < 30s | < 20s | Benchmark |
| Taux review manuel | < 10% | < 5% | Workflow annotation |
| Score qualite ISO 25012 | >= 85/100 | >= 90/100 | Metriques qualite |

## KPIs de Securite

| KPI | Seuil Minimum | Objectif | Mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Authentification reussie | >= 99.9% | 100% | Logs auth |
| Tentatives d'acces non autorise | 0 | 0 | Logs securite |
| Politiques Ranger actives | 100% | 100% | Ranger admin |
| Entites Atlas synchronisees | 100% | 100% | Atlas admin |
| Rotation des credentials | 90 jours | 90 jours | Policy |

# Gestion des Risques

Ce tableau identifie les risques potentiels, leur probabilite, leur impact et les mesures de mitigation associees.

## Matrice des Risques

| Risque | Probabilite | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| VM HDP indisponible | Haute | Critique | Mode MOCK temporaire |
| IP VM change | Moyenne | Haute | Centralisation dans .env |
| MongoDB Atlas timeout | Faible | Moyenne | Fallback local |
| Modeles Transformers lents | Moyenne | Faible | Pre-telechargement |
| Regression non detectee | Moyenne | Haute | Tests automatises CI/CD |
| Fuite de donnees sensibles | Faible | Critique | Masquage systematique |

## Plan de Contingence

Pour chaque risque identifie, un plan de contingence doit etre prepare et teste:

### Risque: VM HDP Indisponible

Mitigation: Activer le mode MOCK_GOVERNANCE=true pour permettre le fonctionnement degrade de la plateforme. Les fonctionnalites de gouvernance seront simulees mais le reste du systeme continuera de fonctionner.

### Risque: Changement d'IP VM

Mitigation: La centralisation des IPs dans le fichier .env permet une reconfiguration rapide. Un script de detection automatique de changement d'IP peut etre implemente.

### Risque: Timeout MongoDB Atlas

Mitigation: Implementer un fallback vers une instance MongoDB locale. Configurer des retry avec backoff exponentiel pour les connexions.

## Checklist de Validation Finale

| Critere | Objectif | Validation |
| --- | --- | --- |
| Score global plateforme | >= 90/100 | [ ] |
| Toutes les IPs standardisees | 100% | [ ] |
| MOCK_GOVERNANCE=false | Oui | [ ] |
| Couverture tests | >= 80% | [ ] |
| Tests E2E reussis | 100% | [ ] |
| Documentation a jour | Complete | [ ] |
| Plan de rollback teste | Fonctionnel | [ ] |
| Monitoring actif | Oui | [ ] |